DAILY KANBAN MEETING

Equipo de Desarrollo de Software — Capstone Project

| Título de Proyecto: | Sistema Web Torcly para la Gestión Operativa del GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. | Sprint N°: | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha: | 14/10/2026 | Integrantes: | Equipo de desarrollo del Sistema Web Torcly |
| Hora inicio: | 07:30 p. m. | Hora fin: | 08:15 p. m. |

1. Estado del tablero por columna

| Columna | WIP límite | WIP actual | ¿Excedido? | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backlog / Por hacer | - | 7 | No aplica | Historias del Sprint 16 reservadas para seguridad, sesiones, auditoría, respaldo y consistencia operativa. |
| En desarrollo | 3 | 5 | Sí | Las HU-81, HU-82, HU-86, HU-89 y HU-90 del Sprint 15 están en su fase final de calidad y experiencia. |
| En revisión / QA | 2 | 7 | Sí | Las HU-74 a HU-80 del Sprint 14 están terminadas técnicamente y pasan por la validación final de reabastecimiento. |
| Listo para desplegar | 1 | 0 | No | El cierre se efectuará después de validar migración, permisos, trazabilidad y ausencia de cambios automáticos de stock. |
| Hecho | - | 73 | No aplica | Los Sprints 01-13 conforman el incremento acumulado previo al cierre de reabastecimiento. |

2. Tarjetas más cercanas a completarse (prioridad de hoy)

| ID / Historia | Responsable | ¿Qué falta para pasar de columna? | Acción de hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-74 - Elegibilidad de reposición | Piero Ramírez Alva | Confirmar reglas de demanda neta, existencias y reservas con datos representativos. | Validar la migración y los permisos sin modificar stock ni generar compras automáticas. |
| HU-76 - Explicación de recomendaciones | Carmen Katerin Vega Meza | Revisar que cada sugerencia muestre cantidades, motivos y origen de los datos. | Contrastar la explicación con ventas, inventario y demanda confirmada. |
| HU-77 - Historial y versionado | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | Comprobar que los resultados sean inmutables, comparables y auditables. | Verificar filtros, detalle, estados vacíos y lectura adaptable en la interfaz. |

3. Bloqueos e impedimentos

| Tarjeta / Historia | Bloqueo / Impedimento | Responsable de resolver | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 14 | Falta concluir la aceptación del flujo de reabastecimiento y registrar el cierre del incremento. | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | 16/10/2026 |
| HU-74 a HU-80 | La validación final debe cubrir migración, permisos y la garantía de que la recomendación no altera el inventario. | Piero Ramírez Alva | 16/10/2026 |
| Sprint 15 | Falta consolidar evidencia de calidad, rendimiento y accesibilidad antes de declararlo completado. | Arian Armando Bautista Quezada | 16/10/2026 |

4. Compromisos del día

| Responsable | Compromiso | Para cuándo |
| --- | --- | --- |
| Carmen Katerin Vega Meza | Validar explicaciones, historial y comparación de recomendaciones de reposición. | 16/10/2026 - Fin de jornada |
| José Manuel Sebastián Mercado Rojas | Coordinar la aceptación y el cierre documentado del Sprint 14. | 16/10/2026 - Fin de jornada |
| Piero Ramírez Alva | Revalidar migración, permisos y ausencia de mutaciones automáticas de inventario. | 16/10/2026 - Fin de jornada |
| Arian Armando Bautista Quezada | Consolidar pruebas, telemetría segura y guía de medición del Sprint 15. | 16/10/2026 - Fin de jornada |
| Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | Verificar diseño adaptable, navegación por teclado y estados de interfaz. | 16/10/2026 - Fin de jornada |

Resultado del Daily del 14/10/2026

El Sprint 14 quedó técnicamente completo con recomendaciones de reabastecimiento explicables, inmutables, versionadas y auditables. La estrategia utiliza demanda neta confirmada y conserva una separación estricta entre recomendar y ejecutar: no modifica existencias ni crea compras automáticamente. Las siete historias permanecieron en revisión final hasta completar la aceptación prevista para el 16 de octubre.

En paralelo, el Sprint 15 llegó a su fase final con instrumentación segura de duración de solicitudes, validaciones consistentes, conservación de datos ante errores, medición de carga, mejoras de accesibilidad y estados de carga, vacío y error. El tablero registra 73 historias previas en Hecho, 7 del Sprint 14 en revisión, 5 del Sprint 15 en desarrollo final y 7 del Sprint 16 en backlog.

Glosario: WIP = Work In Progress (Trabajo en Curso o Trabajo en Progreso)