DAILY KANBAN MEETING

Equipo de Desarrollo de Software — Capstone Project

| Título de Proyecto: | Sistema Web Torcly para la Gestión Operativa del GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. | Sprint N°: | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha: | 16/10/2026 | Integrantes: | Equipo de desarrollo del Sistema Web Torcly |
| Hora inicio: | 08:00 p. m. | Hora fin: | 08:45 p. m. |

1. Estado del tablero por columna

| Columna | WIP límite | WIP actual | ¿Excedido? | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backlog / Por hacer | - | 7 | No aplica | Sprint 16 planificado: HU-83 a HU-85, HU-87, HU-88, HU-91 y HU-92. |
| En desarrollo | 3 | 0 | No | No se atribuye implementación al Sprint 16; su ejecución comenzará después del cierre del Sprint 15. |
| En revisión / QA | 2 | 0 | No | Los hallazgos de los Sprints 14 y 15 fueron atendidos para el corte de este Daily. |
| Listo para desplegar | 1 | 0 | No | El siguiente movimiento corresponde a preparar alcance, datos, ambiente y evidencias del Sprint 16. |
| Hecho | - | 85 | No aplica | Sprints 01-15 completados: 85 de 92 historias, equivalentes al 92,39 % del producto. |

2. Tarjetas más cercanas a completarse (prioridad de hoy)

| ID / Historia | Responsable | ¿Qué falta para pasar de columna? | Acción de hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-83 / HU-84 - Disponibilidad y sesiones | Piero Ramírez Alva | Definir criterios, riesgos, datos y pruebas antes de iniciar desarrollo. | Preparar una matriz de escenarios de disponibilidad, expiración y acceso seguro. |
| HU-87 / HU-88 - Auditoría y respaldo | Arian Armando Bautista Quezada | Acordar evidencia mínima de auditoría, copia y recuperación. | Inventariar eventos críticos, dependencias, ambientes y responsables de restauración. |
| HU-91 / HU-92 - Consistencia operativa | Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | Preparar validaciones de consistencia y mensajes operativos sin iniciar implementación. | Revisar recorridos, estados de error y criterios de aceptación para el Sprint 16. |

3. Bloqueos e impedimentos

| Tarjeta / Historia | Bloqueo / Impedimento | Responsable de resolver | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 16 | El desarrollo aún no inicia; faltan sesión de arranque y desglose técnico de sus siete historias. | José Manuel Sebastián Mercado Rojas | Próximo inicio |
| Pruebas de integración | Las pruebas que requieren PostgreSQL necesitan un ambiente y datos controlados para ejecutarse sin omisiones. | Piero Ramírez Alva | Durante Sprint 16 |
| Respaldo y recuperación | Debe acordarse el ambiente, la retención, el responsable y la evidencia de restauración. | Arian Armando Bautista Quezada | Durante Sprint 16 |

4. Compromisos del día

| Responsable | Compromiso | Para cuándo |
| --- | --- | --- |
| Carmen Katerin Vega Meza | Revisar criterios de auditoría, consistencia de datos y evidencia de aceptación. | Inicio del Sprint 16 |
| José Manuel Sebastián Mercado Rojas | Programar el arranque y confirmar alcance, responsables y criterios de cierre. | Inicio del Sprint 16 |
| Piero Ramírez Alva | Definir escenarios de disponibilidad, sesiones e integración con PostgreSQL. | Inicio del Sprint 16 |
| Arian Armando Bautista Quezada | Preparar inventario de seguridad, auditoría, respaldo y recuperación. | Inicio del Sprint 16 |
| Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra | Validar recorridos, mensajes y compatibilidad de la experiencia operativa. | Inicio del Sprint 16 |

Resultado del Daily del 16/10/2026

Al corte del 16 de octubre de 2026 se registran completados los Sprints 14 y 15. El Sprint 14 cerró el reabastecimiento asistido y trazable. El Sprint 15 consolidó calidad, rendimiento y experiencia: telemetría segura, validaciones consistentes, conservación del formulario ante rechazo, medición de carga, accesibilidad y estados claros de carga, vacío y error.

El avance acumulado es 85 de 92 historias (92,39 %). La verificación disponible registra typecheck, lint, compilación y formato en verde, 286 pruebas de API y 347 pruebas web; 107 pruebas de integración dependen de un entorno PostgreSQL. El Sprint 16 conserva sus siete historias en backlog y se encuentra listo para planificación, sin afirmar desarrollo realizado.

Glosario: WIP = Work In Progress (Trabajo en Curso o Trabajo en Progreso)